Załącznik nr 7

do sprawozdania

z wykonania budżetu za 2014 r.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w  2014 r.

- Zadania własne

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan nakładów | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. 1. | 010 |  |  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 19.900,00 | 16.431,60 | 82,6 |
|  |  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi | 19.900,00 | 16.431,60 | 82,6 |
|  |  |  | 6050 | Program Poprawy Jakości Wód Zbiornika Sulejowskiego w gminie Mniszków wraz z projektem modernizacji sieci kanalizacyjnej w Zarzęcinie z tego: - z dochodów własnych | 16.900,00 16.900,00 | 14.631,60 14.631,60 | 86,6 86,6 |
| 2. |  |  | 6050 | Siec wodociągowa w Jaworze- inwentaryzacja z tego: - z dochodów własnych | 1.000,00 1.000,00 | 800,00 800,00 | 80,0 80,0 |
| 3. |  |  | 6050 | Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Konstantynów, Błogie Szlacheckie., Błogie Rządowe i Marianka z tego: - z dochodów własnych | 2.000,00 2.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 50,0 50,0 |
| II. 1. | 600 |  |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 55.000,00 | 44.157,60 | 80,3 |
|  |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 53.000,00 | 43.654,80 | 82,4 |
|  |  |  | 6050 | Projekt na drogę w Radoni z tego: - z dochodów własnych | 20.000,00 20.000,00 | 19.999,80 19.999,80 | 100,0 100,0 |
| 2. |  |  | 6060 | Zakup nieruchomości na drogę w Prucheńsku Dużym z tego: - z dochodów własnych | 8.000,00 8.000,00 | 0,00 0,00 | - - |
| 3. |  |  | 6060 | Zakup nieruchomości na budowę drogi miejscowości Radonia z tego: - z dochodów własnych | 25.000,00 25.000,00 | 23.655,00 23.655,00 | 94,6 94,6 |
|  |  | 60017 |  | Drogi wewnętrzne | 2.000,00 | 502,80 | 25,1 |
| 4. |  |  | 6050 | Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Mniszkowie z tego: - z dochodów własnych - z dotacji U.M. | 2.000,00 2.000,00 0,00 | 502,80 502,80 0,00 | 25,1 25,1 - |
| III. 1. | 750 |  |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 15.000,00 | 14.969,10 | 99,8 |
|  |  | 75023 |  | Urząd gminy | 15.000,00 | 14.969,10 | 99,8 |
|  |  |  | 6060 | Zakup serwera | 15.000,00 | 14.969,10 | 99,8 |
| IV. 1. 2. | 754 |  |  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 290.952,00 | 245.943,05 | 84,5 |
|  |  | 75404 |  | Komendy Wojewódzkie Policji | 8.000,00 | 7.500,00 | 93,8 |
|  |  |  | 6170 | Na zakup samochodu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Paradyżu z tego: - z dochodów własnych | 8.000,00 8.000,00 | 7.500,00 7.500,00 | 93,8 93,8 |
|  |  | 75412 |  | Ochotnicze Straże Pożarne | 269.952,00 | 225.443,05 | 83,5 |
|  |  |  | 6057 6059 | Remont i termomodernizacja budynku świetlicy OSP w Stoku z tego: - środki PROW- pożyczka z BGK - z dochodów własnych | 221.852,00 125.852,00 96.000,00 | 177.846,92 125.852,00 51.994,92 | 80,2 100,0 54,2 |
| 3. 4. 5. |  |  | 6060 | Zakup działki z przeznaczeniem dla OSP w Błogiem z tego: - z dochodów własnych | 40.100,00 40.100,00 | 40.059,44 40.059,44 | 99,9 99,9 |
|  |  |  | 6050 | Strażnica OSP w Zarzęcinie garaże, z tego: - z dochodów własnych | 8.000,00 8.000,00 | 7.536,69 7.536,69 | 94,2 94,2 |
|  |  | 75495 |  | Pozostała działalność | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,0 |
|  |  |  | 6060 | Zakup sprzętu służącego ochronie zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym zagrożeniem – dla OSP Błogie z tego: - środki z budżetu województwa łódzkiego - z dochodów własnych | 13.000,00 10.000,00 3.000,00 | 13.000,00 10.000,00 3.000,00 | 100,0 100,0 100,0 |
| V. 1. | 801 |  |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 35.411,00 | 35.411,00 | 100,0 |
|  |  | 80195 |  | Pozostała działalność | 35.411,00 | 35.411,00 | 100,0 |
|  |  |  | 6067 | Środki Programu Operacyjnego Kapitał ludzki na projekt „ Przedszkolaki przyszłość Gminy Mniszków”- na wyposażenie oddziałów przedszkolnych Z tego: - środki KL-EFS | 30.099,35 | 30.099,35 | 100,0 |
|  |  |  | 6069 | - środki KL-EFS na udział własny | 5.311,65 | 5.311,65 | 100,0 |
| VI. 1. 2. 3. | 900 |  |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 455.200,00 | 439.382,50 | 96,5 |
|  |  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5.000,00 | 34,65 | 0,7 |
|  |  |  | 6059 | Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków, z tego: - z dochodów własnych | 5.000,00 5.000,00 | 34,65 34,65 | 0,7 0,7 |
|  |  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10.000,00 | 300,00 | 30,0 |
|  |  |  | 6050 | Instalacja lamp oświetlenia ulicznego z tego: - z dochodów własnych | 10.000,00 10.000,00 | 300,00 300,00 | 30,0 30,0 |
|  |  | 90095 |  | Pozostała działalność | 440.200,00 | 439.047,85 | 99,7 |
|  |  |  | 6057 6059 | z tego: Odnowa Centrum Mniszkowa poprzez przebudowę chodników, ulic osiedlowych oraz zjazdów w Mniszkowie z tego: - środki PROW- pożyczka z BGK - z dochodów własnych | 272.209,00 167.991,00 | 272.209,00 166.838,85 | 100,0 99,3 |
| VII. 1. 2. 3. 4. | 921 |  |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2.080.474,00 | 1.756.469,73 | 84,4 |
|  |  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2.075.474,00 | 1.754.557,39 | 84,5 |
|  |  |  | 6057 6059 | Remont i termomodernizacja budynku świetlicy w Małych Końskich Z tego: - środki PROW- pożyczka z BGK - z dochodów własnych | 344.000,00 192.786,00 151.214,00 | 343.876,77 192.786,00 151.090,77 | 100,0 100,0 99,9 |
|  |  |  | 6057 6059 | Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok z tego: - środki z PROW – pożyczka z BGK - z dochodów własnych | 831.000,00 462.330,00 368.670,00 | 678.098,22 462.330,00 215.768,22 | 81,6 100,0 58,5 |
|  |  |  | 6057 6059 | Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin z tego: - środki z PROW – pożyczka z BGK - z dochodów własnych | 900.474,00 440.474,00 460.000,00 | 732.582,40 440.474,00 292.108,40 | 81,4 100,0 63,5 |
|  |  | 92116 |  | Biblioteki | 5.000,00 | 1.912,34 | 38,3 |
|  |  |  | 6220 | „Biblioteka +” - dotacja ze środków własnych | 5.000,00 | 1.912,34 | 38,2 |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  | 2.951.937,00 | 2.552.764,58 | 86,5 |
| Z tego: - z dochodów własnych - z dotacji U.M. - z dotacji KL-EFS na udział własny - z dotacji KL-EFS - z pożyczki BGK |  |  |  |  | 1.412.875,00 10.000,00 5.311,65 30.099,35 1.493.651,00 | 1.013.702,58 10.000,00 5.311,65 30.099,35 1.493.651,00 | 71,8 100,0 100,0 100,0 100,0 |

- Do planu wydatków majątkowych 2.951.937,00 zł należy dodać środki zwróconej dotacji       z PROW 130.312,00 zł. Plan stanowi kwotę  3.082.249,00 zł.

- Do wykonania wydatków majątkowych 2.552.764,58 zł należy dodać dokonany zwrot dotacji     z PROW 130.312,00 zł. Wydatki stanowią kwotę 2.683.076,58 zł

- Przedsięwzięcie pn. „Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Konstantynów, Błogie Szlacheckie, Błogie Rządowe i Marianka” oraz „ Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków” w 2015 r. będą stanowić jedno zadanie, które realizowane będzie w klasyfikacji budżetowej rozdział 90001.

Plan                   Wykonanie

010           01010        §6050         2.000,00 zł           1.000,00 zł

900           90001        §6059         5.000,00 zł                34,65 zł

7.000,00 zł           1.034,65 zł