Załącznik nr 14

do  informacji

z wykonania budżetu

za I półrocze 2015 r.

Sprawozdanie o realizacji Programów Wieloletnich w I półroczu 2015 r.

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Limit zobowiązań (plan) |  |  | Nakłady pieniężne poniesione w I półroczu 2015 r. | Stopień zaawansowania |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | na 01.01.2015r. | zmiany | na 30.06.2015 r. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 1.1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - wydatki bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | „Patrząc w przyszłość” | 2013-2015 | 122 374,38 | 0,00 | 122 374,38 | 62 208,55 | Zadanie zrealizowane |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  | 122 374,38 | 0,00 | 122 374,38 | 62 208,55 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków | 2011-2015 | 3 541 658,54 | (-720 173,54) | 2 821 485,00 | 2 793 606,71 | Zadanie zrealizowane |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  | 3 541 658,54 | (-720 173,54) | 2 821 485,00 | 2 793 606,71 |  |  |  |  |  |
| 1.3 1.3.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - wydatki bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Środki na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych od 01.07.2014 do 30.06.2015 r. | 2014-2015 | 361 751,57 | 0,01 | 361 751,58 | 241 167,72 | Zadanie zrealizowane |  |  |  |  |
| 2. | Środki na wydatki związane z zakupem biletów miesięcznych dla uczniów terenu Gminy Mniszków od 01.09.2014 r. do 30.06.2016 r. | 2014-2016 | 155 164,40 | 0,00 | 155 164,40 | 92 100,48 | Zadanie w trakcie realizacji |  |  |  |  |
| 3. | Umowa na dostęp do Internetu DSL | 2014-2016 | 1 594,08 | 0,00 | 1 594,08 | 797,04 | Zadanie w trakcie realizacji |  |  |  |  |
| 4. | Pomóżmy kasztanowcom | 2014-2016 | 10 090,00 | 0,00 | 10 090,00 | 4 129,00 | Zadanie w trakcie realizacji |  |  |  |  |
| 5. | Środki na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych od 01.07.2015 do 30.06.2016 | 2015-2016 | 0,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  | 528 600,05 | 106 000,01 | 634 600,06 | 338.194,24 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Mniszkowie – poprawa jakości dróg | 2014-2015 | 300 000,00 | (-300 000,00) | 0,00 | 0,00 | Rezygnacja z realizacji zadania |  |  |  |  |
| 2. | Biblioteka + | 2011-2015 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 2 000,00 | Zadanie w trakcie realizacji |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  | 800 000,00 | (-300 000,00) | 500 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  | 4 992 632,97 | (-914 173,53) | 4 078 459,44 | 3.196.009,50 |  |  |  |  |  |

1. Zestawienie planu i wykonanie wydatków bieżących

Plan                                               Wykonanie

1.1.1.     122.374,38 zł			    62.208,55 zł

1.3.1      634.600,06 zł			338.194,24 zł

Razem:  756.974,44 zł                                  400.402,79  zł

2. Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych

Plan                                                Wykonanie

1.1.2     2.821.485,00 zł                                    2.793.606,71 zł

1.3.2     5.000.000,00 zł                                           2.000,00 zł

Razem: 3.321.485,00 zł                                    2.795.606,71 zł