Załącznik nr 14

do  sprawozdania

z wykonania budżetu

za 2015 r.

Sprawozdanie o realizacji Programów Wieloletnich w 2015 r.

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Limit zobowiązań (plan) |  |  | Nakłady pieniężne poniesione w 2015 r. | Stopień zaawansowania |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | na 01.01.2015r. | zmiany | na 31.12.2015 r. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 1.1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - wydatki bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | „Patrząc w przyszłość” | 2013-2015 | 122 374,38 | 0,00 | 122 374,38 | 62 208,55 | Zadanie zrealizowane |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  | 122 374,38 | 0,00 | 122 374,38 | 62 208,55 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków | 2011-2015 | 3 541 658,54 | (-720 173,54) | 2 821 485,00 | 2.271.892,75 | Zadanie zrealizowane |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  | 3 541 658,54 | (-720 173,54) | 2 821 485,00 | 2.271.892,75 |  |  |  |  |  |
| 1.3 1.3.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - wydatki bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Środki na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych od 01.07.2014 do 30.06.2015 r. | 2014-2015 | 361 751,57 | 0,01 | 361 751,58 | 361 751,58 | Zadanie zrealizowane |  |  |  |  |
| 2. | Środki na wydatki związane z zakupem biletów miesięcznych dla uczniów terenu Gminy Mniszków od 01.09.2014 r. do 30.06.2016 r. | 2014-2016 | 155 164,40 | 0,00 | 155 164,40 | 150.729,84 | Zadanie w trakcie realizacji |  |  |  |  |
| 3. | Umowa na dostęp do Internetu DSL | 2014-2016 | 1 594,08 | 0,00 | 1 594,08 | 1 594,08 | Zadanie w trakcie realizacji |  |  |  |  |
| 4. | Pomóżmy kasztanowcom | 2014-2016 | 10 090,00 | 0,00 | 10 090,00 | 9 969,00 | Zadanie w trakcie realizacji |  |  |  |  |
| 5. | Środki na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych od 01.07.2015 do 30.06.2016 | 2015-2016 | 0,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 105 740,41 | Zadanie w trakcie realizacji |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  | 528 600,05 | 106 000,01 | 634 600,06 | 629.784,91 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Projekt drogi „Stoczki - Strzelce” | 2015-2016 | - | + 1000,00 | 1 000,00 | 999,99 | Zadanie w trakcie realizacji |  |  |  |  |
| 2. | Biblioteka + | 2011-2015 | 500 000,00 | (-40 000,00) | 460 000,00 | 454 930,96 | Zadanie zrealizowane |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  | 500 000,00 | (-261 000,00) | 461 000,00 | 454 930,96 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  | 4 692 632,97 | (- 759 173,54) | 4 039 459,44 | 3 419 817,16 |  |  |  |  |  |

| 1. Zestawienie planu i wykonanie wydatków bieżących Plan Wykonanie 1.1.1. 122.374,38 zł 62.208,55 zł 1.3.1 634.600,06 zł 629.784,91 zł Razem: 756.974,44 zł 691.993,46 zł 2. Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych Plan Wykonanie 1.1.2 2.273.125,00 zł 2.271.892,75 zł 548.360,00 zł - . 2.821.485,00 zł 2.271.892,75 zł 1.3.2 461.000,00 zł 455.930,95 zł Razem: 3.282.485,00 zł 2.727.823,70 zł |  |
| --- | --- |

W budżecie zmniejszono plan na przedsięwzięcie „Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków” o 548.360,00 zł, w przedsięwzięciach nie dokonano zmiany.