Załącznik  Nr 14

do  informacji

z wykonania budżetu

za  I półrocze 2017 r.

Sprawozdanie o realizacji Programów Wieloletnich w  I półroczu  2017 r.

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Limit zobowiązań (plan) |  |  | Nakłady pieniężne poniesione na 30.06.2017 r. | Stopień zaawansowania |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | na 01.01.2017r. | zmiany | na 30.06.2017 r. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 1.1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury | 2016-2018 | 0,00 | + 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | Zadanie w trakcie realizacji |  |  |  |  |
| 2. | Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Mniszków poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie będzie realizowane jeżeli gmina uzyska środki z UE. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 1.3.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - wydatki bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Środki na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych od 01.07.2016 do 30.06.2018 | 2016-2018 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 93.865,56 | Zadanie w trakcie realizacji |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 93.865,56 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Przebudowa drogi gminnej w Mniszkowie | 2014-2017 | 280.000,00 | +152.000,00 | 432.000,00 | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji |  |  |  |  |
| 2. | Przebudowa drogi gminnej w Prucheńsku Małym | 2010-2017 | 400.000,00 | + 21.000,00 | 421.000,00 | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji |  |  |  |  |
| 3. | Strażnica OSP w Zarzęcinie - garaże | 2011-2017 | 0,00 | +1.300,00 | 1.300,00 | 1.230,00 | Zadanie w trakcie realizacji |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  | 680.000,00 | 174.300,00 | 865.300,00 | 1.230,00 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  | 1.080.000,00 | 180.300,00 | 1.260.300,00 | 98.095,56 |  |  |  |  |  |

1.  Zestawienie planu i wykonanie wydatków bieżących

Plan                                               Wykonanie

1.3.1      400.000,00		               	 93.865,56 zł

Razem: 400.000,00                                           93.865,56 zł

2.. Zestawienie planu i wykonanie wydatków majątkowych

Plan                                                Wykonanie

1.1.2         6.000,00 zł                                           3.000,00 zł

1.3.2     854.300,00 zł                                           1.230,00 zł

1.3.2.1  432.000,00 zł	                                         0,00 zł

1.3.2.2  421.000,00 zł                                                  0,00 zł

1.3.2.3       1.300,00 zł                                           1.230,00 zł

Razem: 860.300,00 zł                                           4.230,00 zł

OGÓŁEM:    1.260.300,00 zł                                          98.095,56 zł